**网站编辑系统**

需要明了的问题：已知1前台搭配1后台，前台与后台是绑定的/前台随时更换的？（也就是说，这个后台需要成功管理任何前台还是说只需要一对一管理？）

假设是绑定的：前台的内容，框架，功能主要都包含什么，后台需要哪种**程度的编辑能力**？

编辑能力程度：更改文本内容、更改各种布局宽度、更改图片、更改工具样式（比如从下拉栏变成侧边栏）、更改特效

根据以往工作经验，分为设计、实施、反馈、再实施阶段。

预计时间如下（1天代指约6~7小时的工作）：

**前台**

前台模板框架：3天（根据需求来做）；

前台内容填充：1天；

前台响应式设计（如果有需求的话就做）：3天

**后台**

后台所有编辑函数的逻辑设计和实现：3天左右

后台基础的“编辑文本”函数逻辑：1天~2天

后台基础的“编辑布局”函数逻辑：2天~4天

后台基础的“编辑工具属性”函数逻辑：3~5天（需要考虑更改后对布局的自适应）

**样式调整**

设计：根据需求、同时改良、建立原型：1天

实施：明确外观需求再实施。预计3天

反馈+再实施：等待提交获得反馈后再确定。

**后端：**

建立本地服务器无耗时，但实现公网访问等问题需要时间去学习，但有两个方法可以节约时间成本。

1：直接将文件打包发送，作为本地网站运行。

2：使用先前私用的低价端口，可以直接公网访问。但这会导致较慢的访问速度，使用体验未必会好。

总计：约需要两周半的工作时间上交第一阶段的文件，应在当时完成基本的功能实现且调整完成布局。由于前面的部分工作内容给予了一部分经验，实现起来应该比以前要快一些。